Утверждаю

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Бычинина

подпись

Квартальный отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования Большекоппанское сельское поселение

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановый период 2019-2024 гг.» за 2 квартал 2019 года»

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | **За 2 квартал 2019 года** | | | **С начала текущего года** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2019 год  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма 1**  **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | **Итого** | **11 568,11** | **12 867,19** | **111,23** | **33 316,10** | **16 685,89** | **50,10** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 669,57 | 2 669,57 | 100 | 4 158,30 | 3 608,94 | 87,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 8 898,54 | 10 197,62 | 115,00 | **28 924,08** | 12 983,23 | 45,00 |  |
| **Задача 1**  **Организовать работы и услуги в области ЖКХ** | **Итого** | **430,00** | **397,09** | **92,40** | **2 567,01** | **1 554,90** | **60,60** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 845,74 | 845,74 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 430,00 | 397,09 | 92,40 | **1 627,55** | 615,44 | 37,80 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | **Итого** | **290,00** | **288,60** | **99,52** | **1 153,10** | **479,89** | **42,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 290,00 | 288,60 | 99,52 | 1 153,10 | 479,89 | 42,00 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | **Итого** | **140,00** | **108,49** | **77,50** | **462,00** | **123,10** | **27,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 140,00 | 108,49 | 77,50 | 462,00 | 123,10 | 27,00 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **951,91** | **951,91** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 845,74 | 845,74 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 100 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодежи» | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат, компенсаций, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 2**  **Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства** | **Итого** | **1 638,56** | **943,02** | **57,60** | **8 394,29** | **2 088,48** | **25,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 533,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1 638,56 | 943,02 | 57,60 | 7 860,43 | 2 088,48 | 26,60 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | **Итого** | **380,55** | **195,43** | **51,40** | **2 501,33** | **1 174,20** | **47,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 380,55 | 195,43 | 51,40 | 2 501,33 | 1 174,20 | 47,00 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | **Итого** | **1 202,02** | **691,60** | **58,00** | **4 808,10** | **847,29** | **18,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1 202,02 | 691,60 | 58,00 | 4 808,10 | 847,29 | 18,00 |  |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **768,86** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 533,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
| Средства бюджета  поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | **Итого** | **55,99** | **55,99** | **100** | **316,00** | **66,99** | **21,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 55,99 | 55,99 | 100 | 316,00 | 66,99 | 21,2 |  |
| Мероприятия по приобретению и установке детской площадки в микрорайоне «Речной» | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 3**  **Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства** | **Итого** | **60,00** | **51,13** | **85,22** | **650,64** | **51,16** | **8,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета поселения | 60,00 | 51,13 | 85,22 | 650,64 | 51,16 | 8,00 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | **Итого** | **60,00** | **51,13** | **85,22** | **123,14** | **51,16** | **42,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета поселения | 60,00 | 51,13 | 85,22 | 123,14 | 51,16 | 42,00 |  |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,50** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству распределительного газопровода | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 4**  **Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего**  **пользования местного значения** | **Итого** | **9 461,30** | **9 171,43** | **97,00** | **12 139,74** | **9 207,43** | **76,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 778,70 | 2 669,57 | 96,10 | 2 778,70 | 2 669,57 | 96,10 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 6 682,60 | 6 501,86 | 97,30 | 9 361,04 | 6 537,86 | 70,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Итого** | **5 295,14** | **5 295,14** | **100** | **7 923,78** | **5 313,14** | **67,10** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 5 295,14 | 5 295,14 | 100 | 7 923,78 | 5 313,14 | 67,10 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог с щебеночным покрытием | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Итого** | **2 027,55** | **1 824,52** | **90,00** | **2 027,55** | **1 824,52** | **90,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 749,90 | 1 640,77 | 94,00 | 1 749,90 | 1 640,77 | 94,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 277 65 | 183,75 | 66,20 | 277,65 | 183,75 | 66,20 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по 3-оз | **Итого** | **2 138,61** | **2 051,77** | **96,00** | **2 138,61** | **2 051,77** | **96,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 028,80 | 1 028,80 | 100,00 | 1 028,80 | 1028,80 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 1 109,81 | 1 022,97 | 92,20 | 1 109,81 | 1 022,97 | 92,20 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49,80** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 5**  **Создание условий для проведения работ по благоустройству** | **Итого** | **4 144,41** | **2 304,53** | **56,00** | **9 564,42** | **3 801,92** | **40,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 4 144,41 | 2 304,53 | 56,00 | 9 564,42 | 3 801,92 | 40,00 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (МКУ) | **Итого** | **4 144,41** | **2 304,53** | **56,00** | **9 564,42** | **3 801,92** | **40,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 4 144,41 | 2 304,53 | 56,00 | 9 564,42 | 3 801,92 | 40,00 |  |
| **Подпрограмма 2**  **Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223,00** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |  |  |  |
| **Задача 1**  **Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования** | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **73,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 2**  **Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на территории муниципального образования** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 3**  **Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению профилактики терроризма, экстремизма на территории муниципального образования | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 3**  **Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | **Итого** | **135,00** | **40,00** | **30,00** | **727,56** | **76,00** | **10,50** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 727,56 | 76,00 | 10,50 |  |
| **Задача 1**  **Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы, д.Вопша, д.Тихковицы** | **Итого** | **135,00** | **40,00** | **30,00** | **717,56** | **76,00** | **11,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 717,56 | 76,00 | 11,00 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | **Итого** | **135,00** | **40,00** | **30,00** | **717,56** | **76,00** | **11,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 717,56 | 76,00 | 11,00 |  |
| **Задача 2**  **Создание условий для развития и поддержки предпринимательства** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 4**  **Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | **Итого** | **3 054,49** | **2 548,23** | **83,43** | **10 493,29** | **4 009,56** | **38,21** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 372,40 | 589,95 | 158,42 | 1 489,60 | 589,95 | 40,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 2 682,09 | 1 958,28 | 73,00 | 9 003,69 | 3 419,61 | 38,00 |  |
| **Задача 1**  **Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий** | **Итого** | **390,00** | **385,53** | **98,90** | **770,00** | **385,53** | 50,10 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 390,00 | 385,53 | 98,90 | 770,00 | 385,53 | 50,10 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | **Итого** | **390,00** | **385,53** | **98,90** | **770,00** | **385,53** | **50,10** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 390,00 | 385,53 | 98,90 | 770,00 | 385,53 | 50,10 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 |  |
| **Задача 2**  **Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек** | **Итого** | **2 664,49** | **2 162,70** | **81,20** | **9 723,29** | **3 624,02** | **37,30** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 372,40 | 589,95 | 158,42 | 1 489,60 | 589,95 | 40,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 2 292,09 | 1 572,75 | 69,00 | 8 233,69 | 3 034,07 | 37,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | **Итого** | **2 284,65** | **1 753,88** | **77,00** | **8 182,46** | **2 976,39** | **37,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 297,92 | 470,17 | 158,00 | 1 191,68 | 470,17 | 40,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1 986,73 | 1 283,71 | 65,00 | 6 990,78 | 2 506,22 | 36,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | **Итого** | **379,84** | **408,82** | **108,00** | **1 540,83** | **647,63** | **42,03** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 74,48 | 119,78 | 161,00 | 297,92 | 119,78 | 40,21 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 305,36 | 289,04 | 95,00 | 1 242,91 | 527,85 | 42,47 |  |
| **Подпрограмма 5**  **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение** | **Итого** | **776,17** | **721,79** | **93,00** | **2 077,15** | **932,67** | **45,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 776,17 | 721,79 | 93,00 | 2 077,15 | 932,67 | 45,00 |  |
| **Задача 1**  **Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики»** | **Итого** | **376,17** | **327,33** | **87,01** | **1 458,79** | **538,21** | 37,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 376,17 | 327,33 | 87,01 | 1 458,79 | 538,21 | 37,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | **Итого** | **376,17** | **327,33** | **87,01** | **1 458,79** | **538,21** | **37,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 376,17 | 327,33 | 87,01 | 1 458,79 | 538,21 | 37,00 |  |
| **Задача 2**  **Организовывать физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для сохранения и укрепления здоровья с максимальным привлечением к ним детей и подростков** | **Итого** | **400,00** | **394,46** | **99,00** | **618,36** | **394,46** | **64,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 400,00 | 394,46 | 99,00 | 618,36 | 394,46 | 64,00 |  |
| Комплексные меры по профилактике безнадзорности и права нарушений несовершеннолетних граждан | **Итого** | **400,00** | **394,46** | **99,00** | **618,36** | **394,46** | **64,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 400,00 | 394,46 | 99,00 | 618,36 | 394,46 | 64,00 |  |
| **Подпрограмма 6**  **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение** | **Итого** | **38,10** | **38,10** | **100** | **6 800,00** | 65,88 | 8,24 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 2 112,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 3 888,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 38,10 | 38,10 | 100 | 800,00 | 65,88 | 8,24 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий по адресу: д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у д.10 | **Итого** | **38,10** | **38,10** | **100** | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 38,10 | 38,10 | 100 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению общественных территорий по адресу: д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у д.11 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 350,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 2 112,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 3 888,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по разработке дизайн-проекта, сметы, экспертиза сметы | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **27,78** | **27,78** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27,78 | 27,78 |  |
| Мероприятия по строительному контролю | **Итого** | **38,10** | **38,10** | **100** | **100,00** | **38,10** | **38,10** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 38,10 | 38,10 | 100 | 100,00 | 38,10 | 38,10 |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **Итого** | **27 664,27** | **16 215,32** | **59,00** | **53 637,10** | **21 769,99** | **41,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,72 | 93,72 | 100,00 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3 041,97 | 3 259,53 | 107,20 | 9 535,91 | 4 105,28 | 35,30 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 24 622,30 | 12 955,79 | 52,62 | 41 895,47 | 17 570,99 | 42,00 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер **19.07.2019 г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никонова Е.Ю.

подпись

Исполнитель

Ведущий специалист по экономическому планированию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нагина О.Н.

подпись