Утверждаю

И.о. главы администрации ______________М.В. Бычинина

подпись

Квартальный отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования Большекоппанское сельское поселение

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановый период 2019-2024 гг.» за 3 квартал 2019 года»

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 3 квартал 2019 года | С начала текущего года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 3 квартал 2019 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 6 617,50 | 6 301,03 | 95,22 | 35 168,92 | 22 986,92 | 65,40 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 852,82 | 852,82 | 100 | 5 913,37 | 4 461,76 | 75,45 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5 764,68 | 5 448,21 | 94,60 | 29 161,83 | 18 431,44 | 63,20 |  |
| Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | Итого | 810,30 | 361,28 | 45,00 | 2 627,01 | 1 916,18 | 73,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 845,74 | 845,74 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 810,30 | 361,28 | 45,00 | 1 687,55 | 976,72 | 58,00 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 288,30 | 274,63 | 95,30 | 1 153,10 | 754,52 | 65,43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 288,30 | 274,63 | 95,30 | 1 153,10 | 754,52 | 65,43 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 522,00 | 86,65 | 16,60 | 522,00 | 209,75 | 40,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 522,00 | 86,65 | 16,60 | 522,00 | 209,75 | 40,20 |  |
| Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,91 | 951,91 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 845,74 | 845,74 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 100 |  |
| Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодежи | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат, компенсаций, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 1 701,67 | 1 771,33 | 104,10 | 9 144,29 | 3 859,81 | 42,21 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1 246,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 701,67 | 1 771,33 | 104,10 | 7 898,18 | 3 859,81 | 49,00 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 195,43 | 57,04 | 29,19 | 2 501,33 | 1 231,24 | 49,22 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 195,43 | 57,04 | 29,19 | 2 501,33 | 1 231,24 | 49,22 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 1 290,62 | 1 290,62 | 100,00 | 4 808,10 | 2 137,91 | 44,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 290,62 | 1 290,62 | 100,00 | 4 808,10 | 2 137,91 | 44,50 |  |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 0,00 | 208,05 | 208,05 | 768,86 | 208,05 | 27,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 533,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 208,05 | 208,05 | 235,00 | 208,05 | 88,53 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 215,62 | 215,62 | 100 | 316,00 | 282,61 | 89,43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 215,62 | 215,62 | 100 | 316,00 | 282,61 | 89,43 |  |
| Приобретение и установка детской площадки | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приобретение и установка детской площадки в микрорайоне «Речной» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,25 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | Итого | 34,73 | 103,85 | 300,00 | 840,64 | 155,01 | 18,44 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 190,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 34,73 | 103,85 | 300,00 | 650,64 | 155,01 | 24,00 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 34,73 | 6,35 | 18,30 | 123,14 | 57,51 | 47,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 34,73 | 6,35 | 18,30 | 123,14 | 57,51 | 47,00 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство распределительного газопровода | Итого | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 690,00 | 97,50 | 14,13 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 190,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 500,00 | 97,50 | 14,13 |  |
| Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | Итого | 1 968,76 | 1 968,76 | 100,00 | 12 992,56 | 11 158,19 | 86,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 852,82 | 852,82 | 100,00 | 3 631,52 | 3 522,39 | 97,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 115,94 | 1 115,94 | 100,00 | 9 361,04 | 7 635,80 | 82,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1 066,14 | 1 066,14 | 100 | 7 923,78 | 6 379,28 | 80,51 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 066,14 | 1 066,14 | 100 | 7 923,78 | 6 379,28 | 80,51 |  |
| Ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 902,62 | 902,62 | 100,00 | 3 041,23 | 2 954,39 | 97,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 852,82 | 852,82 | 100 | 1 881,62 | 1 881,62 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,80 | 49,80 | 100,00 | 1 159,61 | 1 072,77 | 93,00 |  |
| Устройство дороги по адресу: д.Тихковицы, ул.Лесная | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия к храму в д.Большие Колпаны | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия по адресу: д.Большие Колпаны, Киевское шоссе, д. 79б | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138,61 | 2 051,77 | 96,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,80 | 1028,80 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109,81 | 1 022,97 | 92,20 |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия к кладбищу с.Никольское | Итого | 902,62 | 902,62 | 100,00 | 902,62 | 902,62 | 100,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 852,82 | 852,82 | 100,00 | 852,82 | 852,82 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,80 | 49,80 | 100,00 | 49,80 | 49,80 | 100,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,55 | 1 824,52 | 90,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749,90 | 1 640,77 | 94,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,65 | 183,75 | 66,20 |  |
| Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | Итого | 2 102,04 | 2 095,81 | 99,70 | 9 564,42 | 5 897,73 | 62,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 102,04 | 2 095,81 | 99,70 | 9 564,42 | 5 897,73 | 62,00 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ПРОЧИЕ) | Итого | 2 102,04 | 2 095,81 | 99,70 | 9 564,42 | 5 897,73 | 62,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 102,04 | 2 095,80 | 99,70 | 9 564,42 | 5 897,73 | 62,00 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Материально-техническое обеспечение деятельно-народных дружин | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению профилактики терроризма, экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 65,00 | 4,78 | 7,40 | 727,56 | 80,78 | 11,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,00 | 4,78 | 7,40 | 727,56 | 80,78 | 11,10 |  |
| Задача 1 Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы | Итого | 55,00 | 4,78 | 9,00 | 717,56 | 80,78 | 11,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 4,78 | 9,00 | 717,56 | 80,78 | 11,10 |  |
| Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Итого | 55,00 | 4,78 | 9,00 | 717,56 | 80,78 | 11,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 4,78 | 9,00 | 717,56 | 80,78 | 11,10 |  |
| Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | Итого | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2 385,60 | 2 304,10 | 96,60 | 10 493,29 | 6 313,65 | 60,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 372,40 | 246,64 | 66,23 | 1 489,60 | 836,58 | 56,20 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 013,20 | 2 057,46 | 102,20 | 9 003,69 | 5 477,07 | 60,83 |  |
| Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | Итого | 290,00 | 240,36 | 83,00 | 770,00 | 625,89 | 81,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 290,00 | 240,36 | 83,00 | 770,00 | 625,89 | 81,30 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 290,00 | 240,36 | 83,00 | 770,00 | 625,89 | 81,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 290,00 | 240,36 | 83,00 | 770,00 | 625,89 | 81,30 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 |  |
| Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | Итого | 2 095,60 | 2 063,74 | 98,50 | 9 723,29 | 5 687,76 | 58,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 372,40 | 246,64 | 66,23 | 1 489,60 | 836,59 | 56,20 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 723,20 | 1 817,10 | 105,45 | 8 233,69 | 4 851,17 | 59,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 1 705,76 | 1 730,36 | 101,44 | 8 182,46 | 4 706,75 | 57,52 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 297,92 | 201,06 | 67,50 | 1 191,68 | 671,23 | 56,33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 407,84 | 1 529,30 | 108,63 | 6 990,78 | 4 035,52 | 58,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 389,84 | 333,38 | 85,52 | 1 540,83 | 981,01 | 63,70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 74,48 | 45,57 | 61,18 | 297,92 | 165,35 | 55,50 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 315,36 | 287,81 | 91,30 | 1 242,91 | 815,66 | 65,63 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 563,30 | 558,71 | 99,20 | 2 076,00 | 1 491,38 | 72,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 563,30 | 558,71 | 99,20 | 2 076,00 | 1 491,38 | 72,00 |  |
| Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 335,00 | 347,03 | 103,60 | 1 458,79 | 885,25 | 60,68 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 335,00 | 347,03 | 103,60 | 1 458,79 | 885,25 | 60,68 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 335,00 | 347,03 | 103,60 | 1 458,79 | 885,24 | 60,70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 335,00 | 347,03 | 103,60 | 1 458,79 | 885,24 | 60,70 |  |
| Задача 2 Организовывать физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для сохранения и укрепления здоровья с максимальным привлечением к ним детей и подростков | Итого | 228,30 | 211,68 | 92,72 | 617,21 | 606,14 | 98,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 228,30 | 211,68 | 92,72 | 617,21 | 606,14 | 98,20 |  |
| Комплексные меры по профилактике безнадзорности и права нарушений несовершеннолетних граждан | Итого | 228,30 | 211,68 | 92,72 | 617,21 | 606,14 | 98,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 228,30 | 211,68 | 92,72 | 617,21 | 606,14 | 98,20 |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 6 497,57 | 6 497,57 | 100 | 6 800,00 | 6 563,45 | 96,52 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 2 112,00 | 2 112,00 | 100 | 2 112,00 | 2 112,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 888,00 | 3 888,00 | 100 | 3 888,00 | 3 888,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 497,57 | 497,57 | 100 | 800,00 | 563,45 | 70,43 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению общественных территорий | Итого | 6 497,57 | 6 497,57 | 100 | 6 800,00 | 6 563,45 | 96,52 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 2 112,00 | 2 112,00 | 100 | 2 112,00 | 2 112,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 888,00 | 3 888,00 | 100 | 3 888,00 | 3 888,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 497,57 | 497,57 | 100 | 800,00 | 563,45 | 70,43 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий по адресу: д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у д.10 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению общественных территорий по адресу: д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у д.11 | Итого | 6 399,37 | 6 399,37 | 100 | 6 399,37 | 6 399,37 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 2 112,00 | 2 112,00 | 100 | 2 112,00 | 2 112,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 888,00 | 3 888,00 | 100 | 3 888,00 | 3 888,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6 399,37 | 6 399,37 | 100 | 399,37 | 399,37 | 100 |  |
| Мероприятия по разработке дизайн-проекта, сметы, экспертиза сметы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 65,88 | 66,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 38,10 | 0,00 | 100,00 | 65,88 | 66,00 |  |
| Мероприятия по строительному контролю | Итого | 98,20 | 98,20 | 100 | 100,00 | 98,20 | 98,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 98,20 | 98,20 | 100 | 100,00 | 98,20 | 98,20 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 17 034,59 | 15 666,18 | 92,00 | 55 489,92 | 37 436,18 | 67,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00 | 2 205,72 | 2 205,72 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5 113,22 | 4 987,46 | 97,54 | 11 290,97 | 9 092,74 | 80,53 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9 809,37 | 8 566,72 | 87,33 | 41 993,23 | 26 137,72 | 62,24 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер                                                                                                                                11.10.2019 г.

____________________ Никонова Е.Ю.

подпись

Исполнитель

Ведущий специалист по экономическому планированию

____________________ Нагина О.Н.

подпись