Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»

за 2016 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 318,07 | - | 268,2 | - | Снижение затрат при потреблении всех видов ресурсов ежегодно не менее 3% | кВт | 183375 | 177873 | 177873 |
| 2. | Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 10 100,99 | 1 341,60 | 9 797,78 | 1 341,60 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 0 | 10 | 10 |
| 3. | Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15 095,68 | 705,30 | 15 071,86 | 705,30 | Комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния | кв. Час/куб. м | 6578,00 72/793 | 25000,00 72/793 | 21745 |
| 4. | Задача 4 Мероприятия в области жилищного хозяйства | 300,00 | - | 287,38 | - | Оплата услуг ЖКХ | мероприятия | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Задача 5 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 730,00 | - | 702,84 | - | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | мероприятия | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Задача 6 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 340,00 | - | 297,88 | - | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | мероприятия | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Задача 7 Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения (МКУ), создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 9 412,93 | - | 9 081,46 | - | Деятельность муниципального казенного учреждения (МКУ) | мероприятия | 34 | 34 | 37 |
| 8. | Задача 8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 18 959,04 | 22 323,08 | 18 959,04 | 22 323,08 | Переселение 95 человек из 5 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, расселяемой площадью жилых помещений 1 465,34 кв.м. | Чел./дома/кв.м. | 0 | 95/5/1465,34 | 95/5/1465,34 |
| 9. | Задача 9 Реализация местных инициатив граждан | 500,00 | 780,22 | 486,41 | 780,22 | Повышение качества уровня жизни населения | мероприятия | 4 | 4 | 5 |
| 10. | Задача 10 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 531,80 | 101,20 | 531,7 | 101,20 | Территории населенных пунктов сельского поселения | Га | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 56,49 | - | 56,49 | - | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара. | мероприятия | 0 | 2 | 1 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 145,00 | - | 81,85 | - | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | мероприятия | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на кадастровый учет (ГКУ) | 800,00 | - | 790,31 | - | Межевание, топосъемка земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | Га | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательств. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 30,00 | - | 30,00 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования | руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | 67,62 | - | 60,48 | - | Создание временных рабочих мест | чел. | 0 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 541,29 | - | 486,28 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 0 | 100 | 90 |
| 2. | Задача 2 Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности. Повышение интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции | 146,40 | - | 142,00 | - | Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | ед. | 5 | 10 | 10 |
| 3. | Задача 3 Организация досуга пенсионеров, и других социально незащищенных групп населения, основанная на принципах духовного и нравственного воспитания | 6,60 | - | 6,60 | - | Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | ед. | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Задача 4 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 6 508,02 | 180,83 | 6 249,86 | 180,83 | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | тыс. руб. | 6 688,85 | 6 688,85 | 6 430,69 |
| 5. | Задача 5 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 1 001,16 | 21,87 | 1 001,05 | 21,87 | Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | тыс. руб. | 1 023,03 | 1 023,03 | 1 022,92 |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 3 807,77 | - | 3 807,41 | - | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | тыс. руб. | 739,68 | 3 807,77 | 3 807,41 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по организации временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетний граждан в летний период 2016 года | 462,14 | - | 462,07 | - | Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | чел. | 36 | 36 | 36 |

Расчет индекса результативности и индекса эффективности мероприятий

Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

-

S=177873/177873=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(268,2х1)/318,07=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 2

S=10/10=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(11 139,38х1)/11 442,59=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=21745/25000=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(15777,16х0,9)/15800,98=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(287,38х1)/300,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 5

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(702,84х1)/730,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 6

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(297,88х1)/340,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 7

S=37/34=1,08

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,08)=1,08

Iэ=(9081,46х1,08)/9412,93=1,04

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 8

S=95/5/1465,34/95/5/1465,34=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(41 282,12х1)/41 282,12=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 9

S=5/4=1,25

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,25)=1,25

Iэ=(1266,63х1,25)/1280,22=1,2

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 10

S=38/38=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(632,9х1)/633=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=1/2=0,5

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,5)=0,5

Iэ=(56,49х0,5)/56,49=0,5

Достигнут низкий уровень эффективности

Задача 2

S= 2/2=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(81,85х1)/145,00=0,6

Достигнут низкий уровень эффективности

Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=71/71=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(790,31х1)/800,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S= 30,0/30,0=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(30,00х1)/30,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S= 1/1=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(60,48х1)/67,62=0,8

Значение показателя Iэ<0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=90/100=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(486,28х0,9)/541,29=0,8

Значение показателя Iэ<0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 2

S=10/10=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(142,00х1)/146,40=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(6,60х1)/6,60=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=6430,69/6688,85=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(6430,69х1)/6688,85=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 5

S=1022,92/1023,03=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(1022,92х0,9)/1023,03=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=3807,41/3807,77=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(3807,41х1)/3807,77=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=36/36=1

Мп=1/1=0

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(462,07х1)/462,14=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности