Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» за 2 квартал 2017 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2 квартал 2017 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 13 776,68 | 12 811,73 | 93 | 42 736,04 | 15 157,86 | 35 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 956,99 | 956,99 | 100 | 2 900,60 | 956,99 | 33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12 819,69 | 11 854,74 | 93 | 39 835,44 | 14 200,87 | 35 |  |
| Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 14,06 | 14,06 | 100 | 347,57 | 24,56 | 7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,06 | 14,06 | 100 | 347,57 | 24,56 | 7 |  |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по передаче данных | Итого | 14,06 | 14,06 | 100 | 77,57 | 24,56 | 32 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,06 | 14,06 | 100 | 77,57 | 24,56 | 32 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 1 804,45 | 1 631,81 | 90 | 8456,73 | 2 086,17 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1804,45 | 1 631,81 | 90 | 8456,73 | 2 086,17 | 25 |  |
| Благоустройство территории прилегающей к многоэтажным жилым домам в д. Большие Колпаны | Итого | 1439,70 | 1 346,70 | 94 | 5758,83 | 1 786,38 | 31 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1439,70 | 1 346,70 | 94 | 5758,83 | 1 786,38 | 31 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Итого | 122,32 | 92,00 | 75 | 489,28 | 92,00 | 19 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 122,32 | 92,00 | 75 | 489,28 | 92,00 | 19 |  |
| Уборка контейнерных площадок в д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Вопша | Итого | 14,68 | 14,68 | 100 | 58,72 | 29,36 | 50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,68 | 14,68 | 100 | 58,72 | 29,36 | 50 |  |
| Утилизация биологических отходов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 9,90 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 9,90 | 0,00 | - |  |
| Утилизация энергосберегающих ламп | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 5,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 5,00 | 0,00 | - |  |
| Спил и утилизация деревьев-угроз | Итого | 148,75 | 99,43 | 67 | 595,00 | 99,43 | 17 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 148,75 | 99,43 | 67 | 595,00 | 99,43 | 17 |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 79,00 | 79,00 | 100 | 79,00 | 79,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 79,00 | 79,00 | 100 | 79,00 | 79,00 | 100 |  |
| Проектные работы по восстановлению и благоустройству парка за д. №5 по ул. 30 Лет Победы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство территории в д. Вопша | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 494,94 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 494,94 | 0,00 | - |  |
| Экспертиза по благоустройству территории в д. Вопша | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 45,06 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 45,06 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство пешеходной дорожки в д. Малые Колпаны | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 246,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 246,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение малых архитектурных форм для детских игровых площадок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 625,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 625,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 3 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 6,25 | 0,00 | - | 25,00 | 5,70 | 23 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,25 | 0,00 | - | 25,00 | 5,70 | 23 |  |
| Услуги по вывозу тел умерших | Итого | 6,25 | 0,00 | - | 25,00 | 5,70 | 23 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,25 | 0,00 | - | 25,00 | 5,70 | 23 |  |
| Задача 4 Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 550,00 | 395,93 | 72 | 2200,00 | 782,56 | 36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 550,00 | 395,93 | 72 | 2200,00 | 782,56 | 36 |  |
| Организация уличного освещения | Итого | 550,00 | 395,93 | 72 | 2200,00 | 782,56 | 36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 550,00 | 395,93 | 72 | 2200,00 | 782,56 | 36 |  |
| Задача 5 Мероприятия в рамках областного закона от 12.05.2015г. №42-ОЗ | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4178,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1087,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 3091,75 | 0,00 | - |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории Дома культуры и аллеи к братскому захоронению | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4178,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1087,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 3091,75 | 0,00 | - |  |
| Задача 6 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 6 345,49 | 6 345,49 | 100 | 14 381,01 | 6 418,94 | 45 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,00 | 180,00 | 100 | 556,60 | 180,00 | 32 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6 165,49 | 6 165,49 | 100 | 13 824,41 | 6 238,94 | 45 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и дворовых территорий д.1-4 д. Тихковицы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 965,14 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 965,14 | 0,00 | - |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Химози, ул. Ополченцев | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2961,59 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2961,59 | 0,00 | - |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Главная | Итого | 6011,82 | 6011,82 | 100 | 6011,82 | 6011,82 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6011,82 | 6011,82 | 100 | 6011,82 | 6011,82 | 100 |  |
| Обустройство улично-дорожной сети в д. Большие Колпаны (искусственные неровности, дорожные знаки, разметка) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2 711,66 | 68,45 | 3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2 711,66 | 68,45 | 3 |  |
| Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Новая д. Вопша (протяженностью 255м, площадью 964,5м2) | Итого | 240,00 | 240,00 | 100 | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,00 | 180,00 | 100 | 180,00 | 180,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Услуги по осуществлению технического надзора | Итого | 89,67 | 89,67 | 100 | 350,00 | 89,67 | 26 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 89,67 | 89,67 | 100 | 350,00 | 89,67 | 26 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Деловая в д. Большие Колпаны (протяженностью 570м, площадью 3420м2) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1131,80 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 376,60 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 755,20 | 0,00 | - |  |
| Экспертиза проектно-сметной документации | Итого | 4,00 | 4,00 | 100 | 9,00 | 9,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,00 | 4,00 | 100 | 9,00 | 9,00 | 100 |  |
| Задача 7 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 267,82 | 248,42 | 93 | 370,70 | 248,42 | 67 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 267,82 | 248,42 | 93 | 370,70 | 248,42 | 67 |  |
| Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержание свободного жилья | Итого | 24,50 | 6,14 | 25 | 98,00 | 6,14 | 6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 24,50 | 6,14 | 25 | 98,00 | 6,14 | 6 |  |
| Приобретение материалов для ремонта муниципального жилого помещения по адресу: д. Тихковицы, д.4, кв.10 | Итого | 99,90 | 98,86 | 99 | 99,90 | 98,86 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,90 | 98,86 | 99 | 99,90 | 98,86 | 99 |  |
| Экспертиза объектов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 29,38 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 29,38 | 0,00 | - |  |
| Пусконаладочные работы и работы по вводу в эксплуатацию индивидуальных котельных установок | Итого | 70,72 | 70,72 | 100 | 70,72 | 70,72 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,72 | 70,72 | 100 | 70,72 | 70,72 | 100 |  |
| Замена окон и входной двери в муниципальном жилом помещении по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 30 Лет Победы, д.9, кв.23 | Итого | 72,70 | 72,70 | 100 | 72,70 | 72,70 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 72,70 | 72,70 | 100 | 72,70 | 72,70 | 100 |  |
| Задача 8 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 300,89 | 40 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 300,89 | 40 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 300,89 | 40 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 300,89 | 40 |  |
| Задача 9 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения: создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 2 580,73 | 1 836,41 | 71 | 9073,59 | 3 029,12 | 33 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 580,73 | 1 836,41 | 71 | 9073,59 | 3 029,12 | 33 |  |
| Расходы на арендную плату за пользование имуществом (аренда гаража) | Итого | 36,30 | 14,40 | 40 | 145,20 | 14,40 | 10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 36,30 | 14,40 | 40 | 145,20 | 14,40 | 10 |  |
| Расходы на уборку территории в зимний период (уборка снега) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 140,93 | 35 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 140,93 | 35 |  |
| Расходы на уборку территории в летний период (скашивание травы) | Итого | 170,00 | 80,59 | 47 | 340,00 | 80,59 | 24 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 170,00 | 80,59 | 47 | 340,00 | 80,59 | 24 |  |
| Расходы на ремонт конструкций малых архитектурных форм и детского игрового, спортивного оборудования | Итого | 100,00 | 97,25 | 97 | 200,00 | 97,25 | 49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 97,25 | 97 | 200,00 | 97,25 | 49 |  |
| Расходы на услуги по содержанию автотранспортных средств (автомойка, шиномонтаж, техосмотр, ремонт легковых автомобилей и трактора) | Итого | 75,26 | 14,80 | 20 | 317,62 | 38,61 | 12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,26 | 14,80 | 20 | 317,62 | 38,61 | 12 |  |
| Расходы на заправку и ремонт картриджей | Итого | 2,30 | 0,00 | - | 9,20 | 4,20 | 46 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,30 | 0,00 | - | 9,20 | 4,20 | 46 |  |
| Расходы на расчистку кладбищ от деревьев, кустарников и мусора | Итого | 175,00 | 300,00 | 171 | 700,00 | 384,09 | 55 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 175,00 | 300,00 | 171 | 700,00 | 384,09 | 55 |  |
| Расходы на монтаж и демонтаж новогодней иллюминации | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 165,00 | 80,79 | 49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 165,00 | 80,79 | 49 |  |
| Расходы на чистку колодцев, анализ качества воды | Итого | 130,00 | 31,00 | 24 | 300,00 | 82,91 | 28 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 130,00 | 31,00 | 24 | 300,00 | 82,91 | 28 |  |
| Расходы на услуги по страхованию транспортных средств | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 124,60 | 2,01 | 2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 124,60 | 2,01 | 2 |  |
| Расходы на медицинское обследование сотрудников | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 13,20 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 13,20 | 0,00 | - |  |
| Расходы на изготовление и установку табличек, знаков | Итого | 11,20 | 11,00 | 98 | 11,20 | 11,00 | 98 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11,20 | 11,00 | 98 | 11,20 | 11,00 | 98 |  |
| Расходы на приобретение детского игрового и спортивного оборудования | Итого | 115,00 | 99,00 | 86 | 230,00 | 99,00 | 43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 115,00 | 99,00 | 86 | 230,00 | 99,00 | 43 |  |
| Расходы на приобретение ограждений | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на приобретение досок объявлений | Итого | 50,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на приобретение основных средств для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 21,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 21,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на приобретение урн, скамеек и вазонов | Итого | 50,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на приобретение ГСМ для автотранспортных средств (бензин А-95, дизельное топливо) | Итого | 128,68 | 99,75 | 78 | 736,82 | 99,75 | 14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 128,68 | 99,75 | 78 | 736,82 | 99,75 | 14 |  |
| Расходы на приобретение запчастей для автотранспортных средств | Итого | 63,52 | 77,19 | 122 | 254,10 | 93,34 | 37 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 63,52 | 77,19 | 122 | 254,10 | 93,34 | 37 |  |
| Расходы на приобретение грунта для вазонов, клумб и на выравнивание территории в д. Большие Колпаны | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 150,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - | 150,00 | 0,00 | - |  |
| Закупка песка (песочница, волейбольная площадка) | Итого | 54,00 | 0,00 | - | 54,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 54,00 | 0,00 | - | 54,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов для благоустройства территории поселения , ремонта досок объявлений, колодцев | Итого | 66,75 | 30,17 | 45 | 267,00 | 30,17 | 11 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 66,75 | 30,17 | 45 | 267,00 | 30,17 | 11 |  |
| Расходы на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 22,00 | 9,95 | 45 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 22,00 | 9,95 | 45 |  |
| Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, офисной бумаги для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 9,63 | 0,00 | - | 38,51 | 5,66 | 15 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9,63 | 0,00 | - | 38,51 | 5,66 | 15 |  |
| Проведение работ по изготовлению и обустройству мемориальной плиты на братском захоронении воинов ВОВ в с. Никольское на гражданском кладбище | Итого | 50,00 | 20,00 | 40 | 50,00 | 20,00 | 40 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 20,00 | 40 | 50,00 | 20,00 | 40 |  |
| Ремонт пожарных резервуаров | Итого | 30,00 | 0,00 | - | 60,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - | 60,00 | 0,00 | - |  |
| Закачка пожарных резервуаров водой | Итого | 40,00 | 0,00 | - | 80,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 0,00 | - | 80,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги муниципального казенного учреждения | Итого | 1020,69 | 958,86 | 94 | 4082,74 | 1 683,10 | 41 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1020,69 | 958,86 | 94 | 4082,74 | 1 683,10 | 41 |  |
| Мероприятия по оказанию образовательных услуг | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 43,80 | 43,80 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 43,80 | 43,80 | 100 |  |
| Мероприятия по ремонту ЭВМ | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 5,20 | 5,17 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 5,20 | 5,17 | 99 |  |
| Производственный контроль | Итого | 2,40 | 2,40 | 100 | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,40 | 2,40 | 100 | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
| Задача 10 Деятельность муниципального казенного учреждения: выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения | Итого | 346,35 | 487,00 | 140 | 692,70 | 586,45 | 85 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 346,35 | 487,00 | 140 | 692,70 | 586,45 | 85 |  |
| Расходы на услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 60,00 | 15,00 | 25 | 120,00 | 15,00 | 13 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 15,00 | 25 | 120,00 | 15,00 | 13 |  |
| Расходы на приобретение щебня известнякового | Итого | 286,35 | 472,00 | 165 | 572,70 | 571,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 286,35 | 472,00 | 165 | 572,70 | 571,45 | 100 |  |
| Задача 11 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 9,49 | 9,49 | 100 | 598,51 | 9,49 | 1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4,69 | 4,69 | 100 | 484,70 | 4,69 | 1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,80 | 4,80 | 100 | 113,81 | 4,80 | 4 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 566,89 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 468,89 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 98,00 | 0,00 | - |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 9,49 | 9,49 | 100 | 31,62 | 9,49 | 30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4,69 | 4,69 | 100 | 15,81 | 4,69 | 30 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,80 | 4,80 | 100 | 15,81 | 4,80 | 30 |  |
| Задача 12 Мероприятия в рамках областного закона от 14.12.2012г. №95-ОЗ | Итого | 1665,56 | 1665,56 | 100 | 1665,56 | 1665,56 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 772,30 | 100 | 772,30 | 772,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 893,26 | 893,26 | 100 | 893,26 | 893,26 | 100 |  |
| Ремонт дорожного покрытия пер. Восточный в д. Химози в асфальтовом исполнении | Итого | 1665,56 | 1665,56 | 100 | 1665,56 | 1665,56 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 772,30 | 100 | 772,30 | 772,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 893,26 | 893,26 | 100 | 893,26 | 893,26 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 4,10 | 4,09 | 100 | 636,00 | 4,09 | 1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,10 | 4,09 | 100 | 636,00 | 4,09 | 1 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,00 | - |  |
| Приведение территории вдоль границы д. Н. Хинколово и лесного массива в соответствии с требованиями пожарной безопасности | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Закупка сирен ручных | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Очистка и углубление пожарного водоема в д. Корписалово, расчитска территории от кустарника вокруг водоема, организация подъезда | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Итого | 4,10 | 4,09 | 100 | 136,00 | 4,09 | 3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,10 | 4,09 | 100 | 136,00 | 4,09 | 3 |  |
| Закупка знаков ограждения К30-1м | Итого | 3,10 | 3,10 | 100 | 4,00 | 3,10 | 78 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,10 | 3,10 | 100 | 4,00 | 3,10 | 78 |  |
| Закупка носилок жестких ГО | Итого | 1,00 | 0,99 | 99 | 2,00 | 0,99 | 50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,00 | 0,99 | 99 | 2,00 | 0,99 | 50 |  |
| Замена водопропускной трубы в с. Никольское ул. Молодежная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Чистка придорожной канавы вдоль проезда от ул. Киевское шоссе до ул. Набережная с вывозом грунта (350м) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 173,71 | 122,80 | 71 | 1073,43 | 129,34 | 12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 173,71 | 122,80 | 71 | 1073,43 | 129,34 | 12 |  |
| Задача 1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 114,50 | 114,10 | 100 | 925,00 | 114,10 | 12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 114,50 | 114,10 | 100 | 925,00 | 114,10 | 12 |  |
| Подготовка документов по межеванию для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков | Итого | 109,00 | 108,60 | 100 | 150,00 | 108,60 | 72 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 109,00 | 108,60 | 100 | 150,00 | 108,60 | 72 |  |
| Подготовка технических планов объектов и сооружений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 650,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 650,00 | 0,00 | - |  |
| Топографическая съемка западного квартала д. Вопша и постановка на кадастровый учет линейного объекта (подъезд к ул. Новая) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 75,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 75,00 | 0,00 | - |  |
| Подготовка актов обследования объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома) | Итого | 5,50 | 5,50 | 100 | 50,00 | 5,50 | 11 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,50 | 5,50 | 100 | 50,00 | 5,50 | 11 |  |
| Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 22 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 22 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 22 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 22 |  |
| Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | Итого | 59,21 | 8,70 | 15 | 118,43 | 8,70 | 7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,21 | 8,70 | 15 | 118,43 | 8,70 | 7 |  |
| Создание временных рабочих мест | Итого | 59,21 | 8,70 | 29 | 118,43 | 8,70 | 7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,21 | 0,00 | 29 | 118,43 | 8,70 | 7 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 5 424,08 | 5 026,74 | 93 | 26 008,01 | 6 281,20 | 24 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 146,25 | 227,56 | 156 | 585,00 | 227,56 | 39 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5 277,83 | 4 799,18 | 91 | 25 423,01 | 6 053,62 | 24 |  |
| Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях творческой самореализации населения, создания благоприятных условий для развития художественной самодеятельности и любительских объединений Организация и проведение культурно массовых мероприятий: Международный женский день (8 марта), День местного самоуправления (21 апреля), Последний звонок (25 мая), День предпринимателя (26 мая), День семьи, любви и верности (08 июля), День поселения (последняя пятница июля); День Знаний (1 сентября); День дошкольного работника (27 сентября), День Учителя (5 октября), День работника сельского хозяйства (11 октября), Новый год (25 по 31 декабря) Поздравления с юбилейными датами почетных жителей поселения | Итого | 179,10 | 111,42 | 62 | 532,04 | 173,08 | 33 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 179,10 | 111,42 | 62 | 532,04 | 173,08 | 33 |  |
| Мероприятие 1 Приобретение подарков цветочной продукции для вручения, выпускникам, первоклассникам, учителям, почётным жителям и др. | Итого | 123,55 | 111,42 | 90 | 342,74 | 159,48 | 47 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 123,55 | 111,42 | 90 | 342,74 | 159,48 | 47 |  |
| Мероприятие 2 Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов, аренда туалетной кабины) | Итого | 49,25 | 0,00 | - | 97,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,25 | 0,00 | - | 97,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 3 Изготовление продукции с символикой поселения (вазы, флажки, брелоки, значки, шарики) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 4 Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 6,30 | 0,00 | - | 6,30 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,30 | 0,00 | - | 6,30 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 5 Транспортные услуги для организации участия в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 16,00 | 13,60 | 85 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 16,00 | 13,60 | 85 |  |
| Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях повышения интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции. Организация и проведение военно-патриотических мероприятий, посвящённых: Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День Памяти и скорби (22 июня) и др. | Итого | 126,65 | 77,40 | 61 | 228,12 | 119,95 | 53 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 126,65 | 77,40 | 61 | 228,12 | 119,95 | 53 |  |
| Мероприятие 1 Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 59,55 | 59,55 | 100 | 89,52 | 89,52 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,55 | 59,55 | 100 | 89,52 | 89,52 | 100 |  |
| Мероприятие 2 Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 12,60 | 12,58 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 12,60 | 12,58 | 100 |  |
| Мероприятие 3 Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 17,85 | 17,85 | 100 | 26,00 | 17,85 | 69 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 17,85 | 17,85 | 100 | 26,00 | 17,85 | 69 |  |
| Мероприятие 4 Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов) | Итого | 49,25 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,25 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 3 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях организации досуга пенсионеров, и других социально незащищённых групп населения, основанной на принципах духовного и нравственного воспитания. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, посвящённых: 1. Дню пожилого человека (1 октября); 2. Декаде инвалидов (первая неделя декабря) и др. | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 28,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 28,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 1 Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 2 Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 4 Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 4 702,63 | 4 399,47 | 94 | 23 932,55 | 5 419,18 | 23 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 117,00 | 185,34 | 158 | 468,00 | 185,34 | 40 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 585,63 | 4 214,13 | 92 | 23 464,55 | 5 233,84 | 22 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 4 702,63 | 4 399,47 | 94 | 23 932,55 | 5 419,18 | 23 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 117,00 | 185,34 | 158 | 468,00 | 185,34 | 40 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 585,63 | 4 214,13 | 92 | 23 464,55 | 5 233,84 | 22 |  |
| Задача 5 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 415,70 | 438,45 | 105 | 1287,30 | 568,97 | 44 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29,25 | 42,22 | 144 | 117,00 | 42,22 | 36 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 386,45 | 396,23 | 103 | 1170,30 | 526,75 | 45 |  |
| Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 415,70 | 438,45 | 105 | 1287,30 | 568,97 | 44 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29,25 | 42,22 | 144 | 117,00 | 42,22 | 36 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 386,45 | 396,23 | 103 | 1170,30 | 526,75 | 45 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 695,86 | 354,60 | 51 | 2 117,39 | 544,58 | 26 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 695,86 | 354,60 | 51 | 2 177,39 | 544,58 | 26 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 695,86 | 354,60 | 51 | 1 608,83 | 544,58 | 34 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 695,86 | 354,60 | 51 | 1 608,83 | 544,58 | 34 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 695,86 | 354,60 | 51 | 1 608,83 | 544,58 | 34 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 695,86 | 354,60 | 51 | 1 608,83 | 544,58 | 34 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 508,56 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 508,56 | 0,00 | - |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 508,56 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 508,56 | 0,00 | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 20 074,43 | 18 319,96 | 91 | 72 570,87 | 22 117,07 | 30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 103,24 | 1 184,54 | 107 | 3 485,60 | 1 184,54 | 34 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18 971,19 | 17 135,42 | 90 | 69 085,27 | 20 932,53 | 30 |  |

Согласовано

Начальник отдела экономического развития, бюджетного прогнозирования и закупок

____________________ Ю.Н. Никулина

подпись

Исполнитель

Экономист

____________________ Ю.А. Усачёва

подпись																	17.07.2017г.