Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» за 3 квартал 2016 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 3 квартал 2016 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 3 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 21555,7 | 21979,54 | 102 | 83 421,86 | 56919,7 | 68 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1185,24 | 1185,24 | 100 | 15 408,085 | 10667,14 | 69 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1838,85 | 1838,85 | 100 | 10 644,49 | 8169,09 | 77 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18531,61 | 18955,45 | 102 | 57 369,28 | 38083,47 | 66 |  |
| Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 1,96 | 1,96 | 100 | 318,07 | 156,33 | 49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,96 | 1,96 | 100 | 318,07 | 156,33 | 49 |  |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в д. Парицы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 170,5 | 123,15 | 72,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 170,5 | 123,15 | 72,2 |  |
| Услуги по передаче данных | Итого | 1,96 | 1,96 | 100 | 77,57 | 33,18 | 43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,96 | 1,96 | 100 | 77,57 | 33,18 | 43 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |  |
| Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2313,42 | 2258,78 | 98 | 10912,59 | 8518,59 | 78 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1341,60 | 1341,60 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2313,42 | 2258,78 | 98 | 9570,99 | 7176,99 | 75 |  |
| Благоустройство территории прилегающей к многоэтажным жилым домам в д. Большие Колпаны | Итого | 1617,29 | 1617,29 | 100 | 5000,00 | 3946,39 | 79 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3946,39 | 79 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1617,29 | 1617,29 | 100 | 5000,00 | 3946,39 | 79 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Итого | 335,20 | 335,20 | 100 | 571,70 | 335,20 | 59 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 335,20 | 335,20 | 100 | 571,70 | 335,20 | 59 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 16,25 | 0,00 | - | 65,00 | 2,50 | 4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 16,25 | 0,00 | - | 65,00 | 2,50 | 4 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 30,00 | 0,00 | - | 1952,49 | 1052,32 | 54 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - | 1952,49 | 1052,32 | 54 |  |
| Сбор отходов потребления в мусорные баки, контейнеры в д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Вопша | Итого | 14,68 | 14,68 | 100 | 58,72 | 44,04 | 75 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,68 | 14,68 | 100 | 58,72 | 44,04 | 75 |  |
| Утилизация биологических отходов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 0,00 | - |  |
| Утилизация энергосберегающих ламп | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 0,00 | - |  |
| Реконструкция детской спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны, ул. Садовая д.1 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2450,05 | 2450,05 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1341,60 | 1341,60 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1108,45 | 1108,45 | 100 |  |
| Спил деревьев-угроз | Итого | 300,00 | 291,61 | 97 | 618,20 | 581,59 | 94 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 291,61 | 97 | 618,20 | 581,59 | 94 |  |
| Приобретение детского игрового оборудования | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 76,93 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 76,93 | 0,00 | - |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 74,40 | 74,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 74,40 | 74,40 | 100 |  |
| Услуги по строительному контролю по монтажу спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны, ул. Садовая д.1 | Итого | 32,10 | 32,10 | 100 | 32,10 | 32,10 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 32,10 | 32,10 | 100 | 32,10 | 32,10 | 100 |  |
| Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 12970,5 | 12770,6 | 98 | 20 900,98 | 14070,4 | 67 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 705,30 | 705,30 | 100 | 705,30 | 705,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12265,2 | 12065,3 | 98 | 20 195,68 | 13365,1 | 66 |  |
| Ремонт асфальтобенного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Тихковицы, участок дороги от д.95 до д.135, площадью 1604 м2, протяженностью 401м | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1377,05 | 1370,2 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 705,30 | 705,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 671,75 | 664,9 | 99 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Малые Колпаны, ул. Центральная | Итого | 4614,87 | 4614,87 | 100 | 4614,87 | 4614,87 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4614,87 | 4614,87 | 100 | 4614,87 | 4614,87 | 100 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Терешковой | Итого | 1247,13 | 1247,13 | 100 | 1247,13 | 1247,13 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1247,13 | 1247,13 | 100 | 1247,13 | 1247,13 | 100 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Кооперативная | Итого | 906,35 | 906,35 | 100 | 906,35 | 783,98 | 86,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 906,35 | 906,35 | 100 | 906,35 | 783,98 | 86,4 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Средняя | Итого | 1319,82 | 1095,45 | 83 | 1319,82 | 1095,45 | 83 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1319,82 | 1095,45 | 83 | 1319,82 | 1095,45 | 83 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Новые Черницы, ул. Южная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 6069,4 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 7035,76 | 0,00 | - |  |
| Услуги по осуществлению технического надзора | Итого | 190,72 | 190,72 | 100 | 300,00 | 242,63 | 81 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 190,72 | 190,72 | 100 | 300,00 | 242,63 | 81 |  |
| Экспертиза проектно-сметной документации | Итого | 19,00 | 19,00 | 100 | 100,00 | 19,00 | 19 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,00 | 19,00 | 100 | 100,00 | 19,00 | 19 |  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских) | Итого | 206,25 | 206,25 | 100 | 500,00 | 206,25 | 41 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 206,25 | 206,25 | 100 | 500,00 | 206,25 | 41 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Химози, ул. Озерная | Итого | 3500,00 | 3524,51 | 100 | 3500,00 | 3524,51 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3500,00 | 3524,51 | 100 | 3500,00 | 3524,51 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 20 лет Победы, д.3 (парковка) | Итого | 94,62 | 94,62 | 100 | 94,62 | 94,62 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 94,62 | 94,62 | 100 | 94,62 | 94,62 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Лет Победы, д.3 (пешеходная дорожка) | Итого | 73,93 | 73,93 | 100 | 73,93 | 73,93 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 73,93 | 73,93 | 100 | 73,93 | 73,93 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Копланы, ул. 30 лет Победы, 3а | Итого | 248,28 | 248,28 | 100 | 248,28 | 248,28 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 248,28 | 248,28 | 100 | 248,28 | 248,28 | 100 |  |
| Выполнение работ по обследованию и разработке сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в д. Большие Колпаны муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 139,50 | 139,50 | 100 | 139,50 | 139,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 139,50 | 139,50 | 100 | 139,50 | 139,50 | 100 |  |
| Устройство стоянок у дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Большеколпанское сельское поселение, д. Вопша, д. №1, №2 | Итого | 136,12 | 136,12 | 100 | 136,12 | 136,12 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 136,12 | 136,12 | 100 | 136,12 | 136,12 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Копланы, ул. 30 лет Победы, д.10 | Итого | 176,00 | 176,00 | 100 | 176,00 | 176,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 176,00 | 176,00 | 100 | 176,00 | 176,00 | 100 |  |
|  | Итого | 97,91 | 97,91 | 100 | 97,91 | 97,91 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 97,91 | 97,91 | 100 | 97,91 | 97,91 | 100 |  |
| Задача 4 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 3,98 | 3,98 | 100 | 200,00 | 136,12 | 68 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,98 | 3,98 | 100 | 200,00 | 136,12 | 68 |  |
| Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержание свободного жилья | Итого | 3,98 | 3,98 | 100 | 200,00 | 136,12 | 68 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,98 | 3,98 | 100 | 200,00 | 136,12 | 68 |  |
| Задача 5 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 150,63 | 150,63 | 100 | 980,00 | 449,76 | 46 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,63 | 150,63 | 100 | 980,00 | 449,76 | 46 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 150,63 | 150,63 | 100 | 980,00 | 449,76 | 46 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,63 | 150,63 | 100 | 980,00 | 449,76 | 46 |  |
| Задача 6 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 7 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 2204,76 | 2935,00 | 133,12 | 9712,93 | 5797,89 | 60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2204,76 | 2935,00 | 133,12 | 9712,93 | 5797,89 | 60 |  |
| Приобретение щебня известнякового для ремонта дорог | Итого | 180,93 | 387,45 | 214,14 | 674,00 | 586,35 | 87 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 180,93 | 387,45 | 214,14 | 674,00 | 586,35 | 87 |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 76,00 | 61,00 | 80,26 | 126,00 | 109,00 | 86,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 76,00 | 61,00 | 80,26 | 126,00 | 109,00 | 86,5 |  |
| Услуги по уборке территории поселения в зимней период (уборка снега) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 291,70 | 161,84 | 55,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 291,70 | 161,84 | 55,4 |  |
| Услуги по уборке территории поселения в летний период (скашивание травы) | Итого | 223,39 | 384,54 | 172,13 | 666,00 | 611,00 | 92 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 223,39 | 384,54 | 172,13 | 666,00 | 611 | 92 |  |
| Приобретение новогодних световых фигур и елей | Итого | 98,00 | 98,00 | 100 | 300,00 | 98,00 | 33 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 98,00 | 98,00 | 100 | 300,00 | 98,00 | 33 |  |
| Услуги по установке и демонтажу новогодних конструкций (ель, световые фигуры) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 150,00 | 60,55 | 40,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 150,00 | 60,55 | 40,3 |  |
| Услуги по ликвидации аварийных деревьев | Итого | 0,00 | 99,24 | - | 400,00 | 309,17 | 77 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 99,24 | - | 400,00 | 309,17 | 77 |  |
| Ремонт конструкций малых архитектурных форм и детского игрового оборудования | Итого | 0,00 | 199,74 | - | 200,00 | 199,74 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 199,74 | - | 200,00 | 199,74 | 100 |  |
| Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Итого | 49,00 | 46,70 | 95,30 | 300,00 | 46,70 | 15,56 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,00 | 46,70 | 95,30 | 300,00 | 46,70 | 15,56 |  |
| Приобретение и установка ограждений | Итого | 100,00 | 99,40 | 99 | 100,00 | 99,40 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100 | 99,40 | 99 | 100,00 | 99,40 | 99 |  |
| Расходы на чистку колодцев, приобретение материалов для ремонта срубов колодцев, анализ качества воды | Итого | 61,00 | 61,13 | 100,21 | 400,00 | 84,48 | 21,12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 61,00 | 61,13 | 100,21 | 400,00 | 84,48 | 21,12 |  |
| Услуги по аренде за пользование имуществом (гараж) | Итого | 33,00 | 11,00 | 33,3 | 132,00 | 77,00 | 58,33 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 11,00 | 33,3 | 132,00 | 77,00 | 58,33 |  |
| Услуги по содержанию автотранспортных средств (автомойка, шиномонтаж, техосмотр, ремонт легковых автомобилей и трактора) | Итого | 0,00 | 13,71 |  | 381,20 | 110,48 | 29 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 13,71 |  | 381,20 | 110,48 | 29 |  |
| Расходы на проведение экспертной оценки (оценка автотранспортных средств) | Итого | 3,00 | 3,00 | 100 | 10,00 | 10,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,00 | 3,00 | 100 | 10,00 | 10,00 | 100 |  |
| Услуги по страхованию автотранспортных средств | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 178,00 | 2,01 | 1,12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 178,00 | 2,01 | 1,12 |  |
| Приобретение ГСМ для автотранспортных средств (бензин А-95, дизельное топливо) | Итого | 158,59 | 299,97 | 189,14 | 627,30 | 399,71 | 64 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 158,59 | 299,97 | 189,14 | 627,30 | 399,74 | 64 |  |
| Приобретение запчастей для автотранспортных средств | Итого | 32,25 | 31,44 | 97,48 | 231,00 | 51,17 | 22 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 32,25 | 31,44 | 97,48 | 231,00 | 51,17 | 22 |  |
| Услуги по медицинскому обследованию сотрудников | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 12,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 12,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение | Итого | 0,00 | 14,85 | - | 37,70 | 34,65 | 92 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 14,85 |  | 37,70 | 34,65 | 92 |  |
| Услуги по заправке и ремонту картриджей | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 8,36 | 6,74 | 81 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 8,36 | 6,74 | 81 |  |
| Приобретение и установка, ремонт досок объявлений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 60,93 | 50,00 | 82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 60,93 | 50,00 | 82 |  |
| Услуги по обучению (семинар) | Итого | 11,00 | 10,40 | 95 | 11,00 | 10,40 | 95 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11,00 | 10,40 | 95 | 11,00 | 10,40 | 95 |  |
| Услуги по оценке условий труда | Итого | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
| Услуги по изготовлению и установке табличек (название улиц, населенных пунктов, дорожных знаков, предупредительных табличек на здания) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 38,00 | 3,30 | 9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 3,30 | 9 |  |
| Приобретение основных средств для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 40,00 | 39,74 | 99 | 59,30 | 59,29 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 39,74 | 99 | 59,30 | 59,29 | 99 |  |
| Приобретение урн, скамеек, вазонов для благоустройства территории поселения | Итого | 63,00 | 62,43 | 99 | 93,02 | 62,43 | 67 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 63,00 | 62,43 | 99 | 93,02 | 62,43 | 67 |  |
| Приобретение венков и цветов для празднования Дня Победы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение рассады цветов | Итого | 30,61 | 69,00 | 225,4 | 71,43 | 71,43 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,61 | 69,00 | 225,4 | 71,43 | 71,43 | 100 |  |
| Приобретение леек и ведер | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение грунта для вазонов и клумб | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Закупка песка (песочницы, волейбольная площадка) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 49,64 | 49,64 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 49,64 | 49,64 | 100 |  |
| Приобретение материальных запасов для благоустройства территории поселения | Итого | 77,69 | 78,14 | 100,5 | 162,10 | 99,79 | 61,56 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 77,69 | 78,14 | 100,5 | 162,10 | 99,79 | 61,56 |  |
| Приобретение ГСМ для пилы, косы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 13,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 13,75 | 0,00 | - |  |
| Приобретение обрезной доски для ремонта спортивных и детских площадок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, бумаги офисной для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 3,08 | 3,21 | 104,22 | 34,10 | 24,16 | 71 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,08 | 3,21 | 104,22 | 34,10 | 24,16 | 71 |  |
| Услуги муниципального казенного учреждения | Итого | 963,22 | 859,91 | 89 | 3855,40 | 2278,46 | 59 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 963,22 | 859,91 | 89 | 3855,40 | 2278,46 | 59 |  |
| Задача 8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Итого | 2944,93 | 2944,93 | 100 | 38 284,068 | 26504,36 | 69 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1185,24 | 1185,24 | 100 | 15 408,085 | 10667,14 | 69 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 593,55 | 593,55 | 100 | 7 716,173 | 5341,97 | 69 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1166,14 | 1166,14 | 100 | 15 159,81 | 10495,25 | 69 |  |
| Обеспечение мероприятий по расселению многоквартирных домов | Итого | 2944,93 | 2944,93 | 100 | 38 284,068 | 26504,36 | 69 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1185,24 | 1185,24 | 100 | 15 408,085 | 10667,14 | 69 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 593,55 | 593,55 | 100 | 7 716,173 | 5341,97 | 69 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1166,14 | 1166,14 | 100 | 15 159,81 | 10495,25 | 69 |  |
| Задача 9 Реализация местных инициатив граждан | Итого | 900,00 | 894,00 | 99 | 1280,22 | 1266,63 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 540,00 | 540,00 | 100 | 780,22 | 780,22 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 360,00 | 354,00 | 99 | 500,00 | 486,41 | 97 |  |
| Установка детской игровой площадки в д. Ротково | Итого | 400,00 | 397,00 | 99 | 400,00 | 397,00 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 240,00 | 240,00 | 100 | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 160,00 | 157,00 | 98 | 160,00 | 157,00 | 98 |  |
| Чистка пожарного водоема в д. Химози | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 92,63 | 93 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 40,00 | 32,63 | 82 |  |
| Организация парково-досуговой зоны в д. Вопша | Итого | 500,00 | 0,00 | - | 500,00 | 497,00 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 300,00 | 300,00 | 100 | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 197,00 | 99 | 200,00 | 197,00 | 99 |  |
| Ремонт участка дорожного покрытия в щебневом исполнении ул. Восточная в д. Химози | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 280,22 | 280,22 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 180,22 | 180,22 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 99,78 | 100 |  |
| Задача 10 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 65,52 | 19,66 | 30 | 633,00 | 19,66 | 3,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 101,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,52 | 19,66 | 30 | 531,80 | 19,66 | 3,6 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 567,48 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 101,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 466,28 | 0,00 | - |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 65,52 | 19,66 | 30 | 65,52 | 19,66 | 30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,52 | 19,66 | 30 | 65,52 | 19,66 | 30 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
| Очистка пожарного водоёма в д. Химози, ул. Крайняя | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 6,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 6,49 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 139,75 | 132,61 | 95 | 2597,62 | 161,61 | 6,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 139,75 | 132,61 | 95 | 2597,62 | 161,61 | 6,2 |  |
| Задача 1 Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Итого | 86,13 | 86,13 | 100 | 2500,00 | 86,13 | 3,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 86,13 | 86,13 | 100 | 2500,00 | 86,13 | 3,4 |  |
| Подготовка проектов межевания и топографическая съемка земельных участков мест захоронений (гражданских кладбищ) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2 200,00 | 0,00 | - |  |
| Топографическая съёмка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на ГКУ | Итого | 86,13 | 86,13 | 100 | 300,00 | 86,13 | 29 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 86,13 | 86,13 | 100 | 300,00 | 86,13 | 29 |  |
| Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 15,0 | 50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 22,5 | 75 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Итого | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 15,0 | 50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 15,0 | 50 |  |
| Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | Итого | 46,12 | 38,98 | 85 | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 46,12 | 38,98 | 85 | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
| Создание временных рабочих мест | Итого | 46,12 | 38,98 | 85 | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 46,12 | 38,98 | 85 | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 5739,88 | 1725,01 | 30 | 19 975,66 | 5086,4 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 101,35 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5739,88 | 1725,01 | 30 | 19 975,66 | 4985,05 | 25 |  |
| Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам Организация и проведение культурно массовых мероприятий: День местного самоуправления (21 апреля), Последний звонок (25 мая), День предпринимателя (26 мая), День семьи, любви и верности (08 июля), День поселения (последняя пятница июля); День Знаний (1 сентября); День дошкольного работника (27 сентября), День Учителя (5 октября), День работника сельского хозяйства (11 октября), Новый год (25 по 31 декабря) | Итого | 229,35 | 191,72 | 83,5 | 341,30 | 301,04 | 88,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 229,35 | 191,72 | 83,5 | 341,30 | 301,04 | 88,2 |  |
| Приобретение подарков цветочной продукции для вручения, выпускникам, первоклассникам, учителям, почётным жителям и др. | Итого | 71,38 | 40,82 | 57,18 | 118,46 | 125,99 | 106,35 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 71,38 | 40,82 | 57,18 | 118,46 | 125,99 | 106,35 |  |
| Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов, аренда туалетной кабины) | Итого | 146,08 | 146,08 | 100 | 131,95 | 146,08 | 110,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 146,08 | 146,08 | 100 | 131,95 | 146,08 | 110,7 |  |
| Изготовление продукции с символикой поселения (вазы, флажки, брелоки, значки, шарики) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 73,05 | 18,2 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 73,05 | 18,2 | 25 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 7,07 | 0,00 | - | 13,02 | 5,95 | 45,69 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,07 | 0,00 | - | 13,02 | 5,95 | 45,69 |  |
| Изготовление полиграфической продукции | Итого | 4,82 | 4,82 | 100 | 4,82 | 4,82 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,82 | 4,82 | 100 | 4,82 | 4,82 | 100 |  |
| Задача 2 Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности Повышение интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции. Организация и проведение военно-патриотических мероприятий, посвященных: Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января); День Победы (9 мая); День России (12 июня); День Памяти и скорби (22 июня) и др. | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 146,4 | 85,38 | 58,31 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 146,4 | 85,38 | 58,31 |  |
| Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 94,00 | 65,18 | 69,34 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 94,00 | 65,18 | 69,34 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
| Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 17,8 | 35,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 17,8 | 35,6 |  |
| Задача 3 Организация досуга пенсионеров и других социально незащищенных групп населения, основанная на принципах духовного и нравственного воспитания. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, посвященных: 1.Дню пожилого человека (1 октября); 2.Декаде инвалидов (первая неделя декабря) и др. | Итого | 1,20 | 1,20 | 100 | 6,60 | 1,20 | 18 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,20 | 1,20 | 100 | 6,60 | 1,20 | 18 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1,20 | 1,20 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1,20 | 1,20 | 100 |  |
| Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 5,40 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 5,40 | 0,00 | - |  |
| Задача 4 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 5278,91 | 1288,04 | 24,39 | 18480,20 | 4036,00 | 21,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5278,91 | 1288,04 | 24,39 | 18480,20 | 3945,59 | 21,35 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 5278,91 | 1288,04 | 24,39 | 18480,20 | 4036,00 | 21,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 90,41 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5278,91 | 1288,04 | 24,39 | 18480,20 | 3945,59 | 21,35 |  |
| Задача 5 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 230,42 | 244,05 | 105,91 | 1001,16 | 662,82 | 66 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 10,94 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 230,42 | 244,05 | 105,91 | 1001,16 | 651,88 | 65 |  |
| Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 230,42 | 244,05 | 105,91 | 1001,16 | 662,82 | 66 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 10,94 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 230,42 | 244,05 | 105,91 | 1001,16 | 651,88 | 65 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 2009,89 | 2069,38 | 102 | 3889,91 | 2850,21 | 73 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2009,89 | 2069,38 | 102 | 3889,91 | 2850,21 | 73 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 1710,47 | 1770,03 | 103,48 | 3427,77 | 2388,14 | 69,67 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1710,47 | 1770,03 | 103,48 | 3427,77 | 2388,14 | 69,67 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1710,47 | 1770,03 | 103,48 | 3427,77 | 2388,14 | 69,67 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1710,47 | 1770,03 | 103,48 | 3427,77 | 2388,14 | 69,67 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2016 года | Итого | 299,42 | 299,35 | 99,97 | 462,14 | 462,07 | 99,98 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 299,42 | 299,35 | 99,97 | 462,14 | 462,07 | 99,98 |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 299,42 | 299,35 | 99,97 | 462,14 | 462,07 | 99,98 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 299,42 | 299,35 | 99,97 | 462,14 | 462,07 | 99,98 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 29 445,22 | 25 906,54 | 87,9 | 109 941,5 | 65 017,92 | 59 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1185,24 | 1185,24 | 100 | 15 408,08 | 10 667,14 | 69 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1838,85 | 1838,85 | 100 | 10 644,49 | 8 270,44 | 78 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 26 421,13 | 22 882,45 | 86,6 | 83 888,97 | 46 080,34 | 55 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер

____________________ Ю.Н. Никулина

подпись

Исполнитель

Экономист                  ____________________ Ю.А. Усачёва

подпись