Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.» за 3 квартал 2018 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 3 квартал 2018 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 3 квартал 2018 г. (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 5 431,61 | 6 637,63 | 122,20 | 37 891,61 | 22 899,03 | 60,43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 1 064,00 | 100 | 6 941,90 | 7 220,89 | 104,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5 431,61 | 5 573,63 | 103,00 | 30 949,71 | 15 678,14 | 51,00 |  |
| Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | Итого | 209,00 | 235,39 | 112,63 | 6 723,89 | 6 349,47 | 94,43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612,40 | 5 599,69 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 209,00 | 235,39 | 112,63 | 1 111,49 | 749,78 | 67,50 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 178,80 | 217,42 | 122 | 865,00 | 571,05 | 66,02 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 178,80 | 217,42 | 122 | 865,00 | 571,05 | 66,02 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 30,20 | 17,93 | 59,50 | 167,56 | 99,80 | 59,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,20 | 17,93 | 59,50 | 167,56 | 99,80 | 59,60 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,35 | 2 327,35 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | 32,35 | 100 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодежи» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270,99 | 3 258,28 | 99,61 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225,70 | 3 212,99 | 99,61 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | 45,29 | 100 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат, компенсаций, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99 | 92,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 91,70 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | 100 |  |
| Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 2 247,24 | 3 035,96 | 135,1 | 11 763,59 | 6 329,40 | 53,81 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 247,24 | 3 035,96 | 135,1 | 11 763,59 | 6 329,40 | 53,81 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 344,14 | 82,97 | 24,11 | 2 163,28 | 1 183,22 | 55,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 344,14 | 82,97 | 24,11 | 2 163,28 | 1 183,22 | 55,00 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 1 883,80 | 2 859,03 | 151,80 | 7 078,64 | 4 969,61 | 70,21 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 883,80 | 2 859,03 | 151,80 | 7 078,64 | 4 969,61 | 70,21 |  |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и оценка их эффективности | Итого | 0,00 | 19,74 | 100,00 | 340,00 | 28,20 | 8,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 19,74 | 100,00 | 340,00 | 28,20 | 8,30 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 19,30 | 74,22 | 385 | 181,67 | 148,38 | 81,70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,30 | 74,22 | 385 | 181,67 | 148,38 | 81,70 |  |
| Мероприятия по приобретению и установке детской площадки в микрорайоне «Речной» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | Итого | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | Итого | 1 172,30 | 1 486,15 | 126,80 | 12 308,01 | 5 024,51 | 40,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 1 064,00 | 100 | 2 393,50 | 1 621,20 | 67,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 422,15 | 422,15 | 100 | 9 914,51 | 3 403,31 | 34,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 400,00 | 222,00 | 55,5 | 3 068,61 | 2 778,11 | 90,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 222,00 | 55,5 | 3 068,61 | 2 778,11 | 90,00 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог с щебеночным покрытием | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,25 | 742,25 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 557,20 | 557,20 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 185,05 | 185,05 | 100 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 772,30 | 0,00 | 0,00 | 6 993,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 0,00 | - | 772,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения по 3-оз | Итого | 0,00 | 1 264,15 | 100,00 | 1 264,15 | 1 264,15 | 100,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 1064,00 | 100 | 1064,00 | 1064,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 200,15 | 100 | 200,15 | 200,15 | 100 |  |
| Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | Итого | 1 795,72 | 1 880,20 | 104,70 | 8 097,63 | 5 195,61 | 64,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 795,72 | 1 880,20 | 104,70 | 8 097,63 | 5 195,61 | 64,20 |  |
| Обеспечение деятельности Подведомственных учреждений (МКУ) | Итого | 1 795,72 | 1 880,20 | 104,70 | 8 097,63 | 5 195,61 | 64,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 795,72 | 1 880,20 | 104,70 | 8 097,63 | 5 195,61 | 64,20 |  |
| Подпрограмма 2 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 95,20 | 47,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 95,20 | 47,60 |  |
| Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
| Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению профилактики терроризма, экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,95 | 1,77 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,95 | 1,77 |  |
| Задача 1 Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы, д.Вопша, д.Тихковицы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | Итого | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 2 960,20 | 2 170,60 | 73,33 | 9 509,48 | 5 864,30 | 61,70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 037,40 | 425,24 | 41,00 | 1037,40 | 425,24 | 41,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 922,80 | 1 910,79 | 99,40 | 8 472,08 | 5 439,06 | 64,20 |  |
| Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | Итого | 375,50 | 467,38 | 124,50 | 1 397,70 | 847,44 | 62,80 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 375,50 | 467,38 | 124,50 | 1 397,70 | 847,44 | 62,80 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 360,50 | 267,38 | 74,20 | 1 197,70 | 677,30 | 56,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 360,50 | 267,38 | 74,20 | 1 197,70 | 677,30 | 56,60 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» | Итого | 15,00 | 200,00 | 1333,33 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 200,00 | 1333,33 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | Итого | 2 584,70 | 1703,22 | 66,00 | 8111,78 | 4987,02 | 61,48 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 259,36 | 253,13 | 97,60 | 1037,40 | 678,37 | 65,39 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 325,34 | 1 450,09 | 62,40 | 7074,38 | 4308,65 | 60,90 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1507,27 | 1343,86 | 89,16 | 6758,17 | 4060,15 | 60,08 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 197,38 | 194,74 | 98,66 | 789,50 | 522,59 | 66,19 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1309,89 | 1149,12 | 87,73 | 5968,67 | 3537,56 | 59,27 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 312,08 | 359,36 | 115,15 | 1353,61 | 926,87 | 68,47 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 61,98 | 58,39 | 94,21 | 247,90 | 155,78 | 62,84 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,10 | 300,97 | 120,34 | 1105,71 | 771,09 | 69,74 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 496,22 | 719,77 | 145,10 | 1 949,78 | 1 445,60 | 74,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 496,22 | 719,77 | 145,10 | 1 949,78 | 725,80 | 74,14 |  |
| Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 288,67 | 249,10 | 86,29 | 1 357,79 | 865,90 | 63,80 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 288,67 | 249,10 | 86,29 | 1 357,79 | 865,90 | 63,80 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 288,67 | 249,10 | 86,29 | 1 357,79 | 865,90 | 63,80 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 288,67 | 249,10 | 86,29 | 1 357,79 | 865,90 | 63,80 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года | Итого | 207,55 | 470,67 | 226,80 | 591,99 | 579,70 | 98,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 207,55 | 470,67 | 226,80 | 591,99 | 579,70 | 98,00 |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 207,55 | 470,67 | 226,80 | 591,99 | 579,70 | 98,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 207,55 | 470,67 | 226,80 | 591,99 | 579,70 | 98,00 |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 99,20 | 1,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 99,20 | 14,17 |  |
| Задача 1 Обустройство комфортной городской среды | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 99,20 | 1,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 99,20 | 14,17 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 99,20 | 1,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 00,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 99,20 | 14,17 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 8 890,08 | 9 527,99 | 107,20 | 58 360,87 | 30 405,23 | 52,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 809,70 | 1 489,24 | 120,75 | 15 979,30 | 7 899,30 | 49,43 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7 080,38 | 8 038,75 | 113,54 | 42 381,57 | 22 505,93 | 53,10 |  |

Согласовано                                                                                                                                     Исполнитель

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер                                  Ведущий специалист по экономическому планированию

____________________ Е.Ю.Никонова                                                                                         ___________________ О.Н. Нагина

Подпись                                                                                                                                                                              подпись

19.10.2018г.