Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07. 2017 года.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках программы « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области « Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  по состоянию на 01.07.2017 года.

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия пер.Восточный в д.Химози в асфальтобетонном исполнении | 2 квартал 2017г. | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района. |  | Исполнено 30.06.2017 г. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района. | Заключение муниципального контракта | Заключен контракт от 03.05.2017 г. № 0145300007517000022 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер.Восточный в д.Химози | июнь 2017 г. | Подрядная организация | Улучшения качества дороги | Работы выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального район | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки от 30. 06.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района. |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района. | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки от 30. 06.2017г |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Июнь 2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района. | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации                                       ___________        /Бычинина М.В./

МП