Приложение № 1

к отчету  от 01.10.2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: « Развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год » |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия подъезда к храму в д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы д.1 |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | Июль 2018г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №0145300007518000015 от 27.07.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия. | 3 квартал 2018г | Подрядная организация | Выполнение работ в полном объёме | Исполнено в полном объеме |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке , установленном муниципальным контрактом | В сроки установленные муниципальным контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведена приемка выполненных работ ( акт № 1 от 07.09.2018г. Оплата по актам выполненных работ; п/п: № 1647 от 24.09.2018г.; № 1667 от 28.09.2018г. |
| Контроль реализации муниципальной программы: « Развитие части территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год » |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартальный до 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018гг. подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета. | Администрация МО «Больше-колпанское сель-ское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации                                                          М.В.Бычинина

,

Исп.Хребтенко Е.А.

8(81371)61-603