Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

за 4 квартал 2016 года

Ежеквартальный отчет

администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий( «дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий ( « Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Реконструкция детской спортивно- игровой площадки в д.Большие Колпаны | 3 квартал 2016 года | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района . | Кроме зон для развития детей младшего возраста, образование зон: отдыха, спорта и занятия детей более старшего возраста . | Исполнено 17.08.2016г. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предостав лении субсидий | Администрация Большеколпанско го сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Проведены конкурсные процидуры и заключен муниципальный контракт от 30.06.2016г № 014530000 7516000018 |
| 1.2. | Земельные работы | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Выравнивание территории площадки | Работы выполнены |
| 1.3 | Обустройство пешеходных дорожек | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Деление на зоны | Работы выполнены |
| 1.4 | Обустройство зон, установка игрового и спортивного оборудования. | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация | Организация зон по интересам | Работы выполнены |
| 1.5 | Озеленение территории | 3 квартал 2016 года | Общественный совет части территории д.Большие Колпаны | Улучшение благоустройства территории | Работы выполнены |
| 1.7 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация и Общественный совет части территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки от 17.08.2016г |
| Контроль за реализацией муниципальной программы«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

Большеколпанского сельского поселения    ________________   /М.В.Бычинина/

м.п.