|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
| Целевые показатели результативности использования субсидий |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
|  |  |  | Планируемые | Достигнутые |
| Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1.1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 101 | 0 |
| 1.2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 3390 | 0 |
| 1.3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | Да | Нет |
| Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 2.1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 55 | 0 |
| 2.2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 1880 | 0 |
| 2.3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования) | да/нет | Да | Нет |