Приложение № 1

к отчету

от 01.04. 2018 года

Ежеквартальный отчет

администрации Большеколпанского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01.04.2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Устойчивое социально- экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 г.» |
| 1. | Строительство дороги общего пользования в щебеночном исполнении по ул.Лесная в д.Тихковицы |  | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» |  | Подготовка конкурсной документации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018г. | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по строительству дороги общего пользования в щебеночном исполнении по ул.Лесная в д.Тихковицы | Июль-Сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Строительство дороги по ул.Лесной в д.Тихковицы | Подготовка конкурсной документации |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое социально- экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 г.»» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» | Выполнение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 чиста месяца следующего за отчетным | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017 г. |
| 1.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур. | Подготовка конкурсной документации |

Глава администрации поселения           ______________    /Бычинина М.В./

МП