Совет депутатов муниципального образования

БольшеколпанскоЕ   сельскоЕ   поселениЕ

Гатчинского   муниципального   района

Ленинградской   области

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Решение

" 17 " декабря   2009  г.			                                    	№  73

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации вопросов местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г., «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г., Уставом Большеколпанского сельского поселения, Совет депутатов Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденную Решением Совета депутатов Большеколпанского сельского поселения №62 от 19.11.2009 года.

2. Муниципальную адресную программу «Модернизация системы уличного освещения на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции (Прилагается).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава  МО Большеколпанское

сельское поселение Гатчинского

муниципального района			________________    О.В. Лиманкин

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Совета депутатов

№ 73 от 17 декабря 2009 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел 1 Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости

программно-целевой проработки проблемы

Настоящая программа разработана исходя из требований Федеральных законов «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах уличного освещения.

На сегодняшний день в систему уличного освещения Большеколпанского сельского поселения входит более 20 пунктов управления уличным освещением, около 300 светильников и более 25 км  провода.

В 2008 году на проведение строительства и ремонта сетей уличного освещения было затрачено более 1200,0 тыс. рублей. Несмотря на это уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери по мощностным характеристикам. В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения подлежащих модернизации (Приложение №1).

1.2. Цели программы, основные задачи и мероприятия программы

Цель программы: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.

Задачи программы:

- экономия потребляемой электроэнергии;

- снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;

- высвобождение дополнительной электрической мощности.

1.3. Сроки реализации

Сроки реализации программы 2009-2014 годы.

Раздел 2 Обоснование объема средств на реализацию программы

и планируемые показатели выполнения программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию программы

Потребность в финансовых средствах на проведение модернизации уличного освещения определена согласно смет на проведение ремонта.

Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом средств местного бюджета.

Объем финансовых средств необходимый на реализацию мероприятий программы по объектам модернизации приведен в приложении 2.

Потребность в финансовых средствах по источникам финансирования программы приведена в приложении 3.

В приложении 4 отображен перечень объектов уличного освещения на территории Большеколпанского сельского поселения, подлежащих модернизации  по годам  реализации программы.

2.1.1. Объем финансирования работ по модернизации уличного освещения за счет средств местного бюджета составляет 11963,0 тыс. рублей.

2.2.  Планируемые показатели выполнения программы

1) Повысить надежность работы системы уличного освещения.

2) Снизить потребление электроэнергии.

3) Снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения

Раздел 3 Система организации выполнения программы.

3.1. Система организации выполнения программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;

- заключение договоров на проведение ремонта и утверждение смет на проведение работ;

- выполнение работ;

- контроль за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после ремонта;

- отчетность о выполнении ремонта.

3.2. Сметы на проведение работ согласовываются в администрации сельского поселения.

3.3. Технический надзор за работами по модернизации осуществляет представитель сетевой организации (по согласованию).

3.5. Приемка в эксплуатацию объектов после ремонта производится комиссией в составе представителей администрации и сетевых организаций (по согласованию).

3.6. Акт приемки работ подписывается в администрации поселения.

3.7. Результаты проведенных ремонтов отражаются в техническом паспортах объектов.

Раздел 4 Состав, полномочия и функции участников программы

4.1. В реализации программы принимают участие администрация Большеколпанского сельского поселения и сетевые организации.

4.2. Представителем заказчика является заместитель Главы администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Полномочия и функции представителя заказчика:

- готовит предложения о своевременном проведении конкурсных процедур для определения подрядчика;

- оперативное управление реализацией программы;

- подготовка предложений по корректировке адресной программы и финансовых средств в бюджете поселения на очередной год;

- обеспечение эффективного использования выделенных финансовых средств;

- осуществление контроля за производимыми работами;

- участие в приемке в эксплуатацию после окончания работ;

- представление отчетов о расходовании средств в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Большеколпанского сельского поселения.

4.4. Полномочия и функции сетевых организаций:

- участие в приемке выполненных работ;

Раздел 5 Система организации контроля за реализацией мероприятий программы

Администрация Большеколпанского сельского поселения:

- принимает решение о распределении средств в пределах установленных бюджетом поселения;

- согласовывает сметы на проведение работ;

- принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3;

Сетевая организация:

- принимает совместно с администрацией выполненные работы (по согласованию).

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная адресная программа

«Модернизация системы уличного освещения на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, «Об энергосбе-режении и повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ, СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |
| Период реализации | 2009-2012 годы |
| Цель | повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение. |
| Задачи программы | - экономия потребляемой электроэнергии; - снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; - высвобождение дополнительной электрической мощности. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы- 11963,0 тыс.руб., из них : -местного бюджета- 11963,0 тыс.руб., По годам: Средства местного бюджета 2009 год- 1453,0 тыс.руб., 2010 год- 2028,0 тыс.руб., 2011 год- 2066,0 тыс.руб., 2012 год- 2126,0 тыс.руб., 2013 год- 2152,0 тыс.руб., 2014 год- 2138,0 тыс.руб. |
| Планируемые показатели выполнения программы | Повысить надежность работы системы уличного освещения. Снизить потребление электроэнергии. Снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения |
| Заказчик программы | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика программы | Заместитель Главы администрации Большеколпанского сельского по- селения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и участники программы | Исполнитель: -Администрация Большеколпанского сельского поселения; - Сетевые организации; Участники программы: - муниципальное образование. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика | Глава администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Бычинина Марина Валентиновна, 8(81371)61879 Заместитель Главы администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Веселовский Артем Евгеньевич 8(81371)62005 |
| Система организации контроля за выполнением программы | Администрация Большеколпанского сельского поселения: - принимает решение о распределении средств; - согласовывает сметы на проведение работ; - принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3; Сетевая организация: - принимает совместно с администрацией выполненные работы (по согласованию). |
| Разработчик | Администрация Большеколпанского сельского поселения |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес, местонахождение объекта | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Большие Колпаны | ул.30 лет Победы, ТП 287 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.30 лет Победы, у д.11 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.30 лет Победы, ТП-246 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.30 лет Победы, у ТП 91 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.1-й Семилетки | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.Средняя, ул.Кооперативная | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.Старая, пер. Восточный | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
| 2 | д.Вакколово | у д.14 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 3 | д.Лядино | у д.12 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 4 | д.Парицы | ул.Большая | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена светильников. |
|  |  | ул.Средняя | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 350 м с установкой 6 светильников. |
|  |  | ул.Железнодорожная | Реконструкция линии уличного освещения длиной 350 м с установкой 6 светильников. |
| 5 | д.Малые Колпаны | пер. Речной | Разработка проекта, замена провода на СИП 350 м замена 6 светильников. |
| 6 | д.Химози | ул.Озерная | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 650 м с установкой 12 светильников |
|  |  | ул.Полевая, 1, 2, 3, 4 линии | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1300 м с установкой 15 светильников. |
| 7 | д.Вопша | у ТП-69 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 6 светильников. |
|  |  | у д.65 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, установка 11 светильников. |
| 8 | д. Новые Черницы | ул.Южная | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1200 м. |
|  |  | у д. 11б | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 9 | д. Старые Черницы | у д.14 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 10 | с. Никольское | ул.Шипунова | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 6 светильников |
|  |  | пер.Кооперативный | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 7 светильников. |
|  |  | ул.Силиной | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 1000 м провода на СИП, замена 15 светильников. |
|  |  | ул.Парковая, ул.Мира, ул.Набережная, ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Садовая, пер.Киевский | Разработка проекта уличного освещения, строительство 1850 м линии уличного освещения, установка 40 светильников |
| 11 | д.Ротково |  | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 550 м провода на СИП, замена 8 светильников. |
| 12 | д.Корписалово |  | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 13 | д.Новое Хинколово |  | Разработка проекта уличного освещения, строительство линии уличного освещения длиной 2000 м с установкой 22 светильников. |
| 14 | д.Старое Хинколово |  | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, установка 13 светильников |
| 15 | д.Тихковицы | у д.48 | Модернизация пункта управления уличным освещением, замена 1750 м провода на СИП, замена 27 светильников. |
|  |  | у ТП-226, ул.Новая | Разработка проекта уличного освещения, строительство линии уличного освещения длиной 1450 м с установкой 15 светильников. |

Приложение 2

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЪЕКТАМ МОДЕРНИЗАЦИИ.

| № п/п | Адрес объекта | Затраты на модернизацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, ТП-287. | 19,0 |
| 2 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, у д.11. | 19,0 |
| 3 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, ТП-91. | 19,0 |
| 4 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, ТП-246. | 23,0 |
| 5 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.1-й Семилетки | 19,0 |
| 6 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.Средняя, ул.Кооперативная | 19,0 |
| 7 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул.Старая, пер. Восточный | 19,0 |
| 8 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Парицы, ул.Большая | 19,0 |
| 9 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Парицы, ул.Средняя | 422,0 |
| 10 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Парицы, ул.Железнодорожная | 422,0 |
| 11 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Малые Колпаны, пер.Речной | 220,0 |
| 12 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Химози, ул.Озерная | 644,0 |
| 13 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Химози, ул.Полевая, 1, 2, 3, 4, линии | 1280,0 |
| 14 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Вопша, ТП-69 | 291,0 |
| 15 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Вопша, у д.65 | 351,0 |
| 16 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Вакколово | 19,0 |
| 17 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Лядино | 19,0 |
| 18 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новые Черницы, ул.Южная | 980,0 |
| 19 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новые Черницы, у д.11б | 19,0 |
| 20 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Старые Черницы, у д.14 | 19,0 |
| 21 | Ленинградская область, Гатчинский район, с.Никольское, ул.Шипунова | 261,0 |
| 22 | Ленинградская область, Гатчинский район, пер.Кооперативный | 103,0 |
| 23 | Ленинградская область, Гатчинский район, с.Никольское, ул.Силиной | 459,0 |
| 24 | Ленинградская область, Гатчинский район, с.Никольское, ул.Парковая, ул.Мира, ул.Набережная, ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Садовая, пер.Киевский. | 1100,0 |
| 25 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Ротково | 195,0 |
| 26 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Корписалово | 19,0 |
| 27 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новое Хинколово | 1400,0 |
| 28 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Старое Хинколово | 375,0 |
| 29 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Тихковицы, у д.48 | 793,0 |
| 30 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Тихковицы, ТП-226, ул.Новая | 700,0 |
| 31 | Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны | 1716,0 |

Приложение 3

ПОТРЕБНОСТЬ

В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| Годы реализации программы | Всего: (тыс.руб) | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетный источник |
| 2009 | 1400 | - | - | 1400 | - |
| 2010 | 2081 | - | - | 2081 | - |
| 2011 | 2066 | - | - | 2066 | - |
| 2012 | 2126 | - | - | 2126 | - |
| 2013 | 2152 | - | - | 2152 | - |
| 2014 | 2138 | - | - | 2138 | - |
| ИТОГО: | 11963 | - | - | 11963 | - |

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ

ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2009 год |
| 1 | д.Большие Колпаны | ул.30 лет Победы, ТП287 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 2 | д.Большие Колпаны | ул.30 лет Победы, у д.11 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 3 | д.Большие Колпаны | ул.30 лет Победы, ТП246 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 4 | д.Большие Колпаны | ул.30 лет Победы, у ТП 91 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 5 | д.Большие Колпаны | ул.1-й Семилетки | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 6 | д.Большие Колпаны | ул.Средняя, ул.Кооперативная | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 7 | д.Большие Колпаны | ул.Старая, пер. Восточный | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 8 | д.Вакколово, | у д.14 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 9 | д.Лядино, | у д.12 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | д.Вопша, | у д.65 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 11 | д.Вопша, | у ТП-69 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 12 | д.Новые Черницы | у д.11б | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 13 | д.Новые Черницы, | ул.Южная | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 1200 м. |
| 14 | д.Старые Черницы | у д.14 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 15 | с.Никольское, | ул.Шипунова | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 16 | с.Никольское, | ул.Силиной | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 17 | с.Никольское, | пер.Кооперативный | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 18 | д.Ротково | у д.4 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 19 | д.Корписалово | у д.24а | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 20 | д.Старое Хинколово | у д.6 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 21 | д.Тихковицы, | у д.48 | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 22 | д.Парицы | ул.Большая | Модернизация пункта управления уличным освещением. |
| 2010 год |
| 1 | д.Тихковицы | ТП-226, ул.Новая | Разработка проекта уличного освещения, строительство линии уличного освещения длиной 1450 м с установкой 15 светильников. |
| 2 | д.Тихковицы | у д.48 | Замена 1750 м провода на СИП, замена 27 светильников. |
| 3 | с.Никольское | ул.Парковая, ул.Мира, ул.Набережная, ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Садо- вая, пер.Киевский. | Разработка проекта уличного освещения. |
| 4 | с.Никольское, | пер.Кооперативный | Замена 7 светильников. |
| 5 | с. Никольское | ул.Силиной | Замена 1000 м провода на СИП, замена 15 светильников. |
| 2011 год |
| 1 | д.Парицы | ул.Средняя | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 350 м с установкой 6 светильников. |
| 2 | с.Никольское | ул.Парковая, ул.Мира, ул.Набережная, л.Лесная, ул.Молодежная, ул.Садо- вая, пер.Киевский. | Строительство 1850 м линии уличного освещения, установка 40 светильников. |
| 3 | д.Химози | ул.Озерная | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 650 м с установкой 12 светильников. |
| 2012 год |
| 1 | д.Вопша, | ТП-69 | Замена 600 м провода на СИП, замена 6 светильников. |
| 2 | д.Вопша, | у д.65 | Замена 600 м провода на СИП, установка 11 светильников. |
| 3 | с. Никольское | ул.Шипунова | Замена 400 м провода на СИП, замена 6 светильников. |
| 4 | д.Химози | Ул.Полевая, 1, 2, 3, 4 линии | Разработка проекта уличного освещения, строительство линии уличного освещения длиной 1300 м с установкой 15 светильников. |
| 2013 год |
| 1 | д.Малые Колпаны | пер. Речной | Разработка проекта, замена провода на СИП 350 м замена 6 светильников. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | д.Новое Хинколово |  | Разработка проекта, строительство линии уличного освещения длиной 2000 м с установкой 22 светильников. |
| 3 | д.Ротково |  | Замена 550 м провода на СИП, замена 8 светильников. |
| 4 | д.Старое Хинколово |  | Замена 800 м провода на СИП, установка 13 светильников |
| 2014 год |
| 1 | д.Парицы | ул.Железнодорожная | Реконструкция линии уличного освещения длиной 350 м с установкой 6 светильников. |
| 2 | д.Большие Колпаны | ул.30 лет Победы, ул.Комиссара Казначеева, ул.Садовая, ул.1-й Семилетки, ул.Терешковой, ул.Средняя, ул.Старая, пер.Восточный, Киевское шоссе | Замена 143 светильников |