Приложение №1 к Постановлению администрации муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение №344 от «25»августа 2014 года

План мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие части территории Большеколпанского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области  на 2013-2014 годы»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013 год |
| 1. | Установка нового игрового оборудования на детской площадке в д.Вопша | 2013 | 100,84 |  | 75,63 | 25,21 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 2 | Установка нового игрового оборудования на детской площадке в д.Старые Черницы | 2013 | 95,62 |  | 71,72 | 23,9 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 3 | Установка нового игрового оборудования на детской площадке в д.Новые Черницы | 2013 | 77,74 |  | 58,3 | 19,44 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 4 | Замена водопропускной трубы и чистка канав на ул.Набережная с.Никольское | 2013 | 19,06 |  | 14,25 | 4,81 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 5 | Ремонт участка дороги в д.Старые Черницы | 2013 | 126,6 |  | 95,0 | 31,60 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
|  | Итого на 2013 год: |  | 419,86 |  | 314,9 | 104,96 |  |  |
| 2014 год |
| 6 | Ремонт участка дороги в д.Химози | 2014 | 313,53 |  | 235,15 | 78,38 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 7 | Ремонт участка дороги в д.Малые Колпаны ул.Центральная | 2014 | 99,00 |  | 74,25 | 24,75 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 8 | Ремонт сети уличного освещения, в д.Вопша | 2014 | 60,473 |  | 45,355 | 15,118 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 9 | Ликвидация аварийных деревьев в д.Вопша | 2014 | 30,0 |  | 22,5 | 7,5 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 10 | Ликвидация аварийных деревьев в с.Никольское, ул.Силиной | 2014 | 69,193 |  | 51,895 | 17,298 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 11 | Ремонт дороги в д.Ротково | 2014 | 95,0 |  | 71,25 | 23,75 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 12 | Ремонт сети уличного освещения, в д.Ротково | 2014 | 95,334 |  | 71,5 | 23,834 |  | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
|  | Итого на 2014 год |  | 762,53 |  | 571,9 | 190,63 |  |  |
|  | Всего на 2013-2014г.г. |  | 1182,39 |  | 886,8 | 295,59 |  |  |

_____________